|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<好書交換 專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/03/28 | | | | | | | |
| 時間 | | PM 6:30~8:30 | | | | | | | |
| 地點 | | 資訊系研討室 | | | | | | | |
| 主持人 | | 吳青原、吳姿屏、蘇品慈(輪流) | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 吳姿屏 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論網站功能、分配各自撰寫SRS的部分 | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 出席狀況 | | |
| 吳青原 | | [f74982163@ncku.edu.tw](mailto:f74982163@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 蘇品慈 | | [e84981232@ncku.edu.tw](mailto:e84981232@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 陳睿宜 | | [f74986395@ncku.edu.tw](mailto:f74986395@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 張耀仁 | | [f74982113@ncku.edu.tw](mailto:f74982113@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 黃翠菁 | | [f74996269@ncku.edu.tw](mailto:f74996269@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 蕭羽仙 | | [f74981214@ncku.edu.tw](mailto:f74981214@ncku.edu.tw) | | | | | 請假 | | |
| 張書瑜 | | [f74999055@ncku.edu.tw](mailto:f74999055@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 吳姿屏 | | [f74999063@ncku.edu.tw](mailto:f74999063@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 6:30~7:00 討論網站大致方向  7:00~8:00 討論網站的需求  8:00~8:30 分配各自撰寫SRS的部分 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 網站目標與走向 2. 網站內容與功能 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | SRS-系統架構撰寫 | | | 吳青原、蘇品慈 | | 3/31 | | **Open** | 編號1必須先完成，編號2.3才能參  照其資料進行 |
|  | SRS-介面需求、Traceability Matrix撰寫 | | | 張耀仁、陳睿宜 | | 4/7 | | **Open** |  |
|  | SRS-繪製UML | | | 黃翠菁、蕭羽仙、張書瑜、吳姿屏 | | 4/7 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 2013/04/08 | | | PM:8:00 | | 資訊系圖書室 | | | | |