|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<好書交換 專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/04/08 | | | | | | | |
| 時間 | | PM 8:00~ | | | | | | | |
| 地點 | | 資訊系研討室 | | | | | | | |
| 主持人 | | 張耀仁、吳姿屏、蘇品慈、蕭羽仙、黃翠菁 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 張耀仁 | | | | | | | |
| 目的 | | 確認功能中模糊的部分、整合SRS | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 出席狀況 | | |
| 吳青原 | | [f74982163@ncku.edu.tw](mailto:f74982163@ncku.edu.tw) | | | | | 請假 | | |
| 蘇品慈 | | [e84981232@ncku.edu.tw](mailto:e84981232@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 陳睿宜 | | [f74986395@ncku.edu.tw](mailto:f74986395@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 張耀仁 | | [f74982113@ncku.edu.tw](mailto:f74982113@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 黃翠菁 | | [f74996269@ncku.edu.tw](mailto:f74996269@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 蕭羽仙 | | [f74981214@ncku.edu.tw](mailto:f74981214@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 張書瑜 | | [f74999055@ncku.edu.tw](mailto:f74999055@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 吳姿屏 | | [f74999063@ncku.edu.tw](mailto:f74999063@ncku.edu.tw) | | | | | V | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. UML 修改 2. 加上加好友的功能 3. 加上會員評論的功能 4. 加上線上搜尋價格的功能 5. 報告各自的SRS部分 6. 加上捐書功能 7. 捐書清單 8. 慈善機構有線連到一般會員功能 9. 管理者有線連到慈善機構註冊 10. 市調內容更換成正經的市調 11. 下架功能改成違規書下架 12. UML新增database由IIR2連結 13. IIR4 IIR5 IIR6管理功能 連結database | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 討論爭議功能 2. 網站內容與功能 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | SRS-系統架構撰寫 version. 2 | | | 吳青原、蘇品慈 | | 4/8 23:30 p.m. | | **Open** |  |
|  | SRS-介面需求、Traceability Matrix撰寫version. 2 | | | 張耀仁、陳睿宜 | | 4/8 23:30 p.m | | **Open** |  |
|  | SRS-繪製UML version. 2 | | | 黃翠菁、蕭羽仙、張書瑜、吳姿屏 | | 4/8 23:30 p.m | | **Open** |  |
|  | SRS-介面需求、Traceability Matrix撰寫 | | | 張耀仁、陳睿宜 | |  | | **Closed 4/4** |  |
|  | SRS-繪製UML | | | 黃翠菁、蕭羽仙、張書瑜、吳姿屏 | |  | | **Closed 4/7** |  |
|  | SRS-系統架構撰寫 | | | 吳青原、蘇品慈 | |  | | **Closed 3/30** | 編號1必須先完成，編號2.3才能參  照其資料進行 |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 未定 | | |  | |  | | | | |