|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<好書交換 專案>> 會議記錄 | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/04/16 | | | | | |
| 時間 | | AM 10:00~12:00 | | | | | |
| 地點 | | 資訊系研討室 | | | | | |
| 主持人 | | 張耀仁 | | | | | |
| 紀錄者 | | 張耀仁、吳姿屏 | | | | | |
| 目的 | | WBS撰寫、預測工作天數 | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | 出席狀況 | | |
| 吳青原 | | [f74982163@ncku.edu.tw](mailto:f74982163@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 蘇品慈 | | [e84981232@ncku.edu.tw](mailto:e84981232@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 陳睿宜 | | [f74986395@ncku.edu.tw](mailto:f74986395@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 張耀仁 | | [f74982113@ncku.edu.tw](mailto:f74982113@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 黃翠菁 | | [f74996269@ncku.edu.tw](mailto:f74996269@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 蕭羽仙 | | [f74981214@ncku.edu.tw](mailto:f74981214@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 張書瑜 | | [f74999055@ncku.edu.tw](mailto:f74999055@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 吳姿屏 | | [f74999063@ncku.edu.tw](mailto:f74999063@ncku.edu.tw) | | | V | | |
| 會議議程 | | | | | | | |
| 1. WBS項目討論、撰寫 2. WBS預測工作天數 3. 個人寫小紙條預測工作天數 | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | |
| 1. 參考WBS實際案例 2. 討論WBS項目 3. 討論各項目工作所需天數 4. 預留「系統設計」與「系統實作」模擬小紙條討論 5. 小紙條討論 – 收斂各項目的工作天數 | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | 負責人員 | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 製作WBS | 吳姿屏 | 4/21 | Open(4/16) |  |
|  | SRS-系統架構撰寫 version. 2 | 吳青原、蘇品慈 | . | **Closed 4/8** |  |
|  | SRS-介面需求、Traceability Matrix撰寫version. 2 | 張耀仁、陳睿宜 |  | **Closed 4/8** |  |
|  | SRS-繪製UML version. 2 | 黃翠菁、蕭羽仙、張書瑜、吳姿屏 |  | **Closed 4/8** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SRS-繪製UML | 黃翠菁、蕭羽仙、張書瑜、吳姿屏 |  | Closed 4/7 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SRS-介面需求、Traceability Matrix撰寫 | 張耀仁、陳睿宜 |  | Closed 4/4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SRS-系統架構撰寫 | | 吳青原、蘇品慈 | |  | Closed 3/30 | 編號1必須先完成，編號2.3才能參  照其資料進行 |
| 下次會議 | | | | | | | |
| 日期 | | 時間 | | 地點 | | | |
| 未定 | |  | |  | | | |